## Slide 1
6/2 CEO Decision Meeting
本日決めたいこと
01 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
企画を決め打ちする場ではなく、次の開発の向きと優先順位を決める場です。
1
サービス方向性
A/B/Cのどれを最初に育てるか
4候補
公式化する連携
NotebookLM / Slack / Notion / Obsidian
即時
打合せ後の反映
WBS / Calendar / Issues / Docs
公開URLで動くデモと、Google Workspace同期の到達点を確認する。
NotebookLMが生成した論点を材料に、社長への質問を短く整理する。
未決事項は未決のまま残し、6/2後にWBSへ差し替える受け皿を用意する。
見せる証跡
CEO slide outline: exports/knowledge_flow/notebooklm_ceo_slide_outline.md
PPTX: exports/knowledge_flow/mighty_skill_bridge_ceo_presentation_2026-06-02.pptx

## Slide 2
Prototype Status
現在の到達点と公開デモ
02 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
社長に見せる公開URLは、UIデグレを防ぐガードを通して維持します。
PASS
Public Demo Guard
公開URLのREADME fallbackを検知
LIVE/MOCK
AI fallback
Gemini quota中も停止しない構成
385 tasks
WBS sync
Sheets / Calendarへ同期
経歴書・案件票から4軸フィット診断へ進むUIを維持。
Gemini制限中はdeterministic fallbackとCodexで開発を継続。
公開URLは社長共有済みのため、push前後のPublic Demo Guardを必須化。
見せる証跡
Public URL: https://kanta13jp1.github.io/mighty-link-ai-connect/
Guard script: scripts/verify_public_demo.py
Quota-safe flow: docs/CODEX_CONTINUATION_NOTES.md

## Slide 3
Google Workspace
Google Workspaceで進捗が回る基盤
03 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
Codex
実装・文書・WBS更新
WBS.tsv
日程と状態の主ソース
Google Sheets
CATS型WBS / Summary
Calendar
開発予定を同期
Docs / Drive
NotebookLM投入資料
→
→
→
→
OAuth実行アカウントは k-umezawa@ml-mightylink.com に固定。
WBSはGoogle Sheetsへ、主要予定はCalendarへ同期。
docs配下はGoogle Docs化し、NotebookLM sourceとして再利用。
見せる証跡
Workspace account: k-umezawa@ml-mightylink.com
NotebookLM sources ready: 160
Spreadsheet ID: 1L99HCBHr4IsVUWqnUuG6OgoUmxEQUdfaYQim1n6etB8

## Slide 4
Knowledge Flow
開発ナレッジ連携の実績とデモ
04 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
完了
NotebookLM
22 source ready Agent Brief / CEO outline取得済み
権限確認待ち
Slack
投稿案生成済み CLI/MCP送信ツールは未露出
MCP実行済み
Notion
証跡ページ作成 意思決定DB候補を管理
完了
Obsidian
ローカルvault生成 ADR / Prompt / Meeting導線
NotebookLMはプレゼンの草案作成に使い、AIエージェントの開発入力にもする。
Slackは投稿先と共有範囲の社長確認後に実送信へ進める。
Notionは議事録・意思決定・バックログの公式台帳候補、Obsidianはローカル思考メモ候補。
見せる証跡
Notion evidence page: https://www.notion.so/3671d736b9db818aaa33da0a5f1a3951
Slack draft: exports/knowledge_flow/slack_ceo_update.md
Obsidian vault: exports/knowledge_flow/obsidian_vault/

## Slide 5
NotebookLM to PPTX
NotebookLMからPPTXへ
05 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
docs/ + WBS
公式手順・WBSを同期
→
Google Docs
Workspace所有で22件
→
NotebookLM CLI
要約・QA・8枚構成
→
PowerPoint
社長説明用PPTX
NotebookLM CLIで取得したCEO Slide Outlineを、説明用PPTXのストーリー骨子に反映。
PPTXは編集可能なPowerPointファイルとしてexports配下に保存し、Driveにもアップロード対象化。
artifact-tool runtimeはこのWindowsシェルで解決できないため、PPTX組版はpython-pptxで代替。
見せる証跡
NotebookLM notebook: 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Outline: exports/knowledge_flow/notebooklm_ceo_slide_outline.md
Generator: scripts/generate_ceo_presentation_deck.py

## Slide 6
Decision Matrix
サービス方向性の選択肢
06 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
A. AIフィット診断支援
想定対象
営業 / 人材担当 / エンジニア
価値
採用・SES・案件配属の効率化
初手
デモの診断体験を磨く
B. Workspace連携型PM支援
想定対象
経営 / PM / 現場責任者
価値
進捗・報告・予定同期の高速化
初手
WBS/Calendar同期を商品化
C. AI PoC高速構築支援
想定対象
新規事業 / 企画 / 開発責任者
価値
検証回数と提案速度を増やす
初手
NotebookLM/Docs連携を型化
6/2では最初の適用業務と最初に見せる相手を決める。
正式企画は決め打ちせず、社長判断後にWBSとロードマップへ反映する。
見せる証跡
Decision pack: docs/CEO_PRESENTATION_DECISION_PACK_2026-06-02.md
WBS tasks: T605 / T611 / T623 / T615

## Slide 7
Risks and Boundaries
運用・リスク論点と未完了項目
07 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
論点
現状
次の扱い
公開URL
社長共有済み。UIデグレは許容しない。
Public Demo Guardをpush前後で実行
Slack
投稿先と共有範囲の承認が必要。
承認後に公式コネクタで送信
GitHub Project
Project #1へWBS対象限定同期済み。
完了・更新タスクだけを継続同期
外部投入情報
認証情報・個人情報・未承認顧客情報は投入禁止。
docs/とWBSに安全ルールを明記
見せる証跡
GitHub Project: Project #1 operational
WBS sync: scripts/sync_wbs_to_github.py
Slack: destination approval required before posting

## Slide 8
Next Actions
次アクションとWBSへの即時反映
08 / 08 NotebookLM CLI outline / notebook 4934c12b-b270-4739-97a1-b04b5b84eaaf
Mighty Skill-Bridge / CEO meeting prep
5/22
PPTX生成
NotebookLM outlineをPowerPoint化
→
5/24
権限確認
Slack / GitHub Projectの復旧確認
→
5/30
判断材料レビュー
社長説明資料の最終確認
→
6/1
最終リハーサル
公開URL / WBS / Calendar / 資料確認
→
6/2
社長判断
決定事項をWBSへ即時反映
社長に決めてもらうこと: 最初の業務課題、最初の利用者、公式化する連携、公開範囲。
決定直後にやること: WBS・Calendar・Issues・Docsへ反映し、次回レビュー日を固定。
保留にすること: サービス名、課金、外部共有範囲、Slack/Notionの正式運用範囲。
見せる証跡
WBS: data/WBS.tsv / docs/WBS.md
Calendar sync: scripts/sync_wbs_to_calendar.py
Issue/Project sync: scripts/sync_wbs_to_github.py